附件2

项目绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 年处理2万吨废活性炭再生生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 大气污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 广东省生态环境厅 |  | 具体实施单位 | 南雄市绿炭再生资源有限公司 |  |
| 安排中央资金（万元） |  |  | 1860 |  |  |  |  |
| 实施内容 | 项目总用地24641.45平方米，拟建设4条废活性炭再生生产线，每条生产线的处理能力为5000t/a,其中废粉末活性炭再生系统和废颗粒活性炭再生系统分别2条线。 4条废活性炭再生生产线总投资6200万元，毎条再生生产线投资1550万元，包括 废活性炭再生转炉系统（进料系统、转炉）、烟气处理系统（二燃室、余热锅炉、急冷塔、 干式脱酸塔、布袋除生器、碱洗塔、烟气加热、烟囱、烟气监控系统）以及相关的仪表仪器、中控、循环/冷却水池、V0Cs处理系统、废水处理系统等。 |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 1、完成项目土建建设以及竣工验收； 2、完成项目4条废活性炭再生生产线的设备安装以及附属工程； 3、新增年处理2万吨的饱和活性炭处置利用能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成车间、仓库及辅助工程建设 |  |  | 5栋 |
|  |  |  |  | 完成全部生产线设备安装及调试 |  |  | 4条 |
|  |  |  |  | 取得危险废物经营许可证 |  |  | 2万吨 |
|  |  | 质量指标 |  | 土建及附属工程验收 |  |  | 合格 |
|  |  |  |  | 环保工程验收 |  |  | 达标 |
|  |  |  |  | 安全三同时 |  |  | 合格 |
|  |  | 时效指标 |  | 土建及附属工程验收 |  |  | 2021年12月完成 |
|  |  |  |  | 4条生产线设备安装及附属工程建设 |  |  | 2021年12月完成 |
|  |  |  |  | 2万吨/年危险废物经营许可证 |  |  | 2022年3月完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 实际成本和预算总额浮动比 |  |  | 不超过±5% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 降低企业的危废处置成本以及使用活性炭的采购成本 |  |  | 企业活性炭使用和处置综合成本降低50%以上 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 减少资源浪费，节省原煤，降低二氧化碳排放 |  |  | 1、每年可节省原煤10~20万吨 2、减排二氧化碳4.5~9万吨 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 有助于加强VOCs整治，实现“十四五”大气污染防治任务。 |  |  | VOCs的去除率达到80% |
|  |  | 可持续指标 |  | 持续使园区企业使用符合规范要求的活性炭，从而实现VOCs整治计划 |  |  | 三年内园区内企业使用符合规范要求的活性炭达到100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

项目绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 信义环保特种玻璃（江门）有限公司三套脱硫、四套脱硝系统扩容项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 大气污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 广东省生态环境厅 |  | 具体实施单位 | 信义环保特种玻璃（江门）有限公司 |  |
| 安排中央资金（万元） |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 实施内容 | 1、脱硫除尘系统除尘仓扩容改造为独立单元及控制系统升级改造。 2、脱硝系统反应器扩容增加反应面积及增大烟道尺寸等升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | - 烟气处理系统出口排放指标：二氧化硫下降到＜50mg/Nm3；二氧化硫排放同比下降（29.34吨）； - 烟气处理系统出口排放指标：氮氧化物下降到100mg/Nm3;氮氧化物排放同比下降（238.194吨）； - 3、烟气处理系统出口排放指标：颗粒物西江道＜25mg/Nm3，颗粒物排放同比下降（2.5吨）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 二氧化硫排放下降数量 |  |  | 29.34吨 |
|  |  |  |  | 氮氧化物排放下降数量 |  |  | 238.194吨 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收 |  |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 成本支出 |  |  | 不超过预算 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 减少二氧化硫、氮氧化物排放情况 |  |  | 有所减少 |
|  |  | 可持续指标 |  | 空气质量改善情况 |  |  | 有所改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  | 有所提高 |

- 项目绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 华新水泥（恩平）有限公司超低排放改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 大气污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 广东省生态环境厅 |  | 具体实施单位 | 华新水泥（恩平）有限公司 |  |
| 安排中央资金（万元） |  |  | 285 |  |  |  |  |
| 实施内容 | 在现有窑尾烟气SNCR法脱硝治理设施基础上，增加分级燃烧改造以及对原有SNCR控制优化（即“分级燃烧+HSNCR”改造），使NOx排放浓度降至100mg/m3以下；对窑尾收尘器进行设备更新及双层净气室改造（即“窑尾收尘器改造”），使颗粒物排放浓度降至10mg/m3以下，实现超低排放。 |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 1、窑尾收尘器改造投入运行后将颗粒物排放浓度降职10mg/m3以下； 2、“分级燃烧+HSNCR”改造投入运行后，将氮氧化物排放浓度降至100mg/m3； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 减排颗粒物 |  |  | 8.46吨/年 |
|  |  |  |  | 减排氮氧化物 |  |  | 316.2吨/年 |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量 |  |  | 通过验收 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成 |  |  | 2021年12月底 |
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制 |  |  | 不超过预算 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 减少运行成本 |  |  | 86.3万/年 |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 环境空气质量 |  |  | 得到提升 |
|  |  | 可持续指标 |  | 超低排放 |  |  | 长期有效 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |

- 项目绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 湛江钢铁2030、1550冷轧酸再生机组环保排放系统改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 大气污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 广东省生态环境厅 |  | 具体实施单位 | 宝钢湛江钢铁有限公司 |  |
| 安排中央资金（万元） |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 实施内容 | 在2030、1550冷轧酸再生站洗涤塔烟囱出口新增4套湿式电除尘系统，每套设计风量22000Nm3/h；对原系统废气风机进行改造（优先采用修善方式提高风压，如不能满足使用要求再更换新风机）；对塑烧板除尘器进行扩容改造；对二级文丘里侯口进行改造，提高除尘效率；加固氧化铁粉仓焙烧炉下料段管道。 |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 湛江钢铁2030、1550冷轧酸再生机组烟囱酸雾排放≤10mg/Nm3（干态）、颗粒物排放≤10mg/Nm3（干态）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 新增湿式电除尘系统 |  |  | 2030、1550冷轧酸再生占洗涤塔烟囱出口新增4套湿式电除尘系统 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  | 项目节点按时完成率 |  |  | 100% |
|  |  | 成本指标 |  | 总投资金额 |  |  | 控制在1872.98万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 降低能耗、提高系统运行稳定性 |  |  | 对原废气风机进行重新选型及更换 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 酸再生机组烟囱酸雾排放浓度 |  |  | ≤10mg/Nm3（干态） |
|  |  | 生态效益指标 |  | 酸再生机组烟囱颗粒物无组织排放浓度 |  |  | ≤10mg/Nm3（干态） |
|  |  | 可持续指标 |  | 人员架构稳定 |  |  | 项目投运后不新增定员 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 实施区域群众满意度 |  |  | 项目减排效果周边群众满意度≥90% |

- 项目绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 湛江钢铁一二烧结新增主烟气脱硝及设备功能提升项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  | 大气污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 广东省生态环境厅 |  | 具体实施单位 | 宝钢湛江钢铁有限公司 |  |
| 安排中央资金（万元） |  |  | 1975 |  |  |  |  |
| 实施内容 | 改造2台550m2烧结机烟气净化系统，新增4 套SCR烟气脱硝系统，新增4台电除尘器，达到超低排放标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 目标1：颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3(基准含氧量16%)。 目标2：1#、2#烧结SCR烟气脱硝系统在烟气温度180℃、最大烟气量180×104 Nm3/h工作时，NOx排放浓度≤50 mg/Nm3（基准含氧量以16%计）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：除尘热管式烟气换热装置 |  |  | 4台 |
|  |  |  |  | 指标2：除尘鼓风机 |  |  | 4台 |
|  |  |  |  | 指标3：SCR 反应器 |  |  | 4台 |
|  |  |  |  | 指标4：回转式热交换器 |  |  | 4台 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：颗粒物排放浓度 |  |  | 10mg/Nm3(基准含氧量16%) |
|  |  |  |  | 指标2：SO2排放浓度 |  |  | 35mg/Nm3(基准含氧量16%) |
|  |  |  |  | 指标3：NOx排放浓度 |  |  | 50mg/Nm3(基准含氧量16%) |
|  |  |  |  | 指标4：脱硝系统投运烟气温度 |  |  | 系统入口温度180℃ |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：SCR反应器的使用寿命 |  |  | 不小于30年 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目总投资控制 |  |  | 19895.78万元以内 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：减少颗粒物对周边环境的影响 |  |  | 预计减排290（t/a） |
|  |  |  |  | 指标2：减少NOx排放量 |  |  | 预计降低2300（t/a） |
|  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：脱硝效率 |  |  | 由60%提高至87.5% |
|  |  |  |  | 指标2：烧结机头颗粒物排放浓度 |  |  | 10mg/Nm3(基准含氧量16%)满足超低排放要求 |
|  |  |  |  | 指标3：烧结机头SO2排放浓度 |  |  | 35mg/Nm3(基准含氧量16%)满足超低排放要求 |
|  |  |  |  | 指标4：烧结机头NOx排放浓度 |  |  | 50mg/Nm3(基准含氧量16%)满足超低排放要求 |
|  |  | 可持续指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |

- 项目绩效目标表

- （深圳市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 深圳市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 2000万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

- 项目绩效目标表

（河源市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 河源市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 1800万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

- 项目绩效目标表

（梅州市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 梅州市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 1000万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

- 项目绩效目标表

（东莞市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 东莞市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 3000万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

- 项目绩效目标表

（中山市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 中山市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 1800万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

- 项目绩效目标表

（江门市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 江门市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 1800万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

项目绩效目标表

（肇庆市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 肇庆市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 2300万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，为改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

项目绩效目标表

（清远市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 清远市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 1500万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，为改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

项目绩效目标表

（揭阳市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 揭阳市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 1000万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，为改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

项目绩效目标表

（云浮市）

| 项目名称 |  | 2021年中央大气污染防治资金（第二批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 中央生态环境专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 云浮市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2021年 |  |  |  |
| 申请资金 |  | 1000万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 用于大气污染物排放治理等方面，为切实改善城市空气污染状况，为改善空气质量奠定基础。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《大气污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省2021年大气污染防治工作方案》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气污染物排放治理项目 |  | 不少于1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 |  | 通过 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底 |
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 空气质量改善 |  | 阶段性改善 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境空气质量 |  | PM2.5浓度达到国家二级标准。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 能力建设有效性 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% |