附件5

2021年省级促进经济高质量发展专项资金

（新一代信息技术和产业发展）乡村信息

基础设施建设项目绩效目标表

| 项目名称 |  | 2021年广东电信乡村信息基础设施建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省工业和信息化厅 |  | 实施单位 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
| 预算年度 |  | 2021 |  |  |  |
| 资金需求 |  | ￥126,600,000.00 |  |  |  |
| 支出内容 |  | 入村光缆、分光箱、末梢材料、维护安装等，完成指定广东省境内所有未连通光纤网络的20户以上自然村光纤网络建设工作（建设总量不少于4220个），光纤宽带业务覆盖和竣工验收，每个自然村至少具备一个二级分光器，开通宽带业务速率需能达到100M。 百兆到村：采用FTTH方式对自然村进行光纤宽带覆盖，每PON口下带二级分光器，每级分光器分光比为1：8；自然村所辖范围内至少具备一个二级分光器节点，用户的宽带业务需求可以通过放装从二级分光器至户内的皮线光纤来快速满足。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《广东省信息基础设施建设三年行动计划（2018—2020年）》（粤府办〔2018〕14号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》、《印发<应发应对疫情影响进一步促进信息服务和消费的若干政策措施>的通知》(粤工信信软函[2020]37号) |  |  |  |
| 项目实施期限 |  | 2020 年 1 月 1 日始至 2020 年 12 月 31 日止 |  |  |  |
| 项目联系人及电话 |  | 周国强 | 1330222**** |  |  |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 2020年第一季度 | 完成自然村光覆盖基础清单的摸查评估。 |  |  |
|  |  | 2020年第二季度 | 开展初步查勘和方案设计 |  |  |
|  |  | 2020年第三季度 | 完成自然村光覆盖建设立项，查勘和方案设计，完成20%目标自然村覆盖。 |  |  |
|  |  | 2020年第四季度 | 完成100%的目标自然村覆盖 |  |  |
| 总体绩效 目标 |  | 完成广东省境内所有未连通光纤网络的20户以上自然村光纤网络建设工作（建设总量不少于4220个），开通宽带能力达到100M以上。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：自然村光网覆盖建设 |  | 完成广东省境内所有未连通光纤网络的20户以上自然村光纤网络建设工作（建设总量不少于4220个） |
|  |  | 质量指标 | 指标2：宽带业务速率 |  | 开通宽带业务速率需能达到100M |
|  |  | 时效指标 | 指标3：项目建设期 |  | 一年 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标5： |  | 通过宽带能力提升，持续发展乡村信息经济能力提升，支撑农村经济发展。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标6： |  | 加快推广政务、教育、医疗、农业等四大信息化扶贫应用，为偏远自然村地区群众脱贫致富提供信息化支撑。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标8： |  | 可持续开展“现代农业产业园”、“智慧党建”、“美丽乡村”、“智慧农村” 等一系列信息化扶贫项目。 |

- 2021年省级促进经济高质量发展专项资金

- （新一代信息技术和产业发展）信息化和

信息产业发展支撑项目绩效目标表

| 项目名称 |  | 软件统计分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省工业和信息化厅 |  | 实施单位 | 广东省工业和信息化厅 |
| 预算年度 |  | 2021 |  |  |  |
| 资金需求 |  | ￥2,000,000.00 |  |  |  |
| 支出内容 |  | 统计分析广东省软件和信息技术服务业发展情况，提出政策措施，促进广东省软件和信息技术服务业高质量发展。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 工业和信息化部办公厅关于执行电子信息制造业 软件和信息技术服务 通信业三项统计调查制度的通知 |  |  |  |
| 项目实施期限 |  | 2021 年 7 月 1 日始至 2022 年6月30日止 |  |  |  |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 2021年 第一季度 | 启动招投标。 |  |  |
|  |  | 2021年 第二季度 | 确认软件统计分析项目单位。 |  |  |
|  |  | 2021年 第三季度 | 统计上报全省软件和信息技术服务业运行监测数据。 |  |  |
|  |  | 2021年 第四季度 | 统计上报全省软件和信息技术服务业运行监测数据。 |  |  |
|  |  | 2022年 第一季度 | 统计上报全省软件和信息技术服务业运行监测数据。 |  |  |
|  |  | 2022年 第二季度 | 统计上报全省软件和信息技术服务业运行监测数据，完成广东省软件统计分析报告。结题验收。 |  |  |
| 总体绩效 目标 |  | 2021年下半年至2022年上半年做好软件服务业的统计、监测工作，按工业化信息部要求完成企业年报、月报数据上报工作，编制运行分析报告。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：统计软件和信息服务企业 |  | 3500家 |
|  |  | 质量指标 | 指标2：覆盖全省21个地市 |  | 统计工作实现21个地市全覆盖 |
|  |  | 时效指标 | 指标3：项目建设期 |  | 一年 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标4： |  | 统计分析广东软件和信息技术服务业发展情况，提出政策措施，促进广东省软件和信息技术服务业高质量发展。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标5： |  | 通过开展软件和信息技术服务业统计，提升广东省软件和信息服务业的影响力 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标6： |  | 通过持续开展软件和信息技术服务业统计，为政府部门提供基础数据支撑和政策建议，推动广东省软件和信息技术服务业持续健康发展 |

| 项目名称 |  | 软件企业退税核查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省工业和信息化厅 |  | 实施单位 | 广东省工业和信息化厅 |
| 预算年度 |  | 2021 |  |  |  |
| 资金需求 |  | ￥250,000.00 |  |  |  |
| 支出内容 |  | （一）对2021年省税务局提供企业名单与资料进行网上审查。 （二）组织专家对部分企业进行现场核查。 （三）按时将核查工作开展情况和汇总结果报送我厅。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税〔2016〕49号） |  |  |  |
| 项目实施期限 |  | 2021 年 1 月 1 日始至 2021 年 12 月 31 日止 |  |  |  |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 2021年第一季度 | 开展招投标。 |  |  |
|  |  | 2021年第二季度 | 确认软件企业退税核查项目单位，对2021年省税务局提供企业名单与资料审查。 |  |  |
|  |  | 2021年第三季度 | 对2021年省税务局提供企业名单与资料审查。 |  |  |
|  |  | 2021年第四季度 | 组织专家对部分企业进行现场核查。结题验收。 |  |  |
| 总体绩效 目标 |  | 2021年开展软件企业退税核查工作，完成退税核查统计上报工作。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：核查企业数量 |  | 完成2021年省税务局提供企业名单与资料审查。 |
|  |  | 质量指标 | 指标2：总体项目验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标3：项目建设期 |  | 一年 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标4： |  | 通过减免企业所得税，给企业带来直接经济效益（该指标为动态指标，根据当年申请享受税收优惠的企业申报数确定） |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标5： |  | 降低我省软件企业经营成本，营造软件企业良好的营商发展环境。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标6： |  | 通过开展软件企业核查，帮助企业享受税收优惠，持续推动广东省软件和信息技术服务业健康发展 |